平江县人民政府

关于农村义务教育学校基本办学条件专项

督导情况的整改方案

根据《国务院教育督导委员会办公室关于开展农村义务教育学校基本办学条件专项督导的通知》（国教督办〔2014〕6号）和湖南省人民政府教育督导室《关于开展农村义务教育学校基本办学条件专项督导的通知》的工作要求，我县开展了农村义务教育学校基本办学条件专项督导。为确保自查问题按照轻稳缓和缺什么补什么的要求整改到位，制定如下整改方案：

一、基本情况

我县位于湖南省东北部，湘鄂赣三省交界处，罗霄山脉北麓，总面积4125平方公里。辖27个乡镇，总人口109.05万。是一个山区县、国贫县、老区县、苏区县，也是全国四大将军县之一。全县现有农村义务教育中小学校443所，其中小学393所（村小40所、教学点137个、乡镇学校（完小）216所），小学教师3758人，小学学生73297人；有初中50所，初中教师2473人，初中学生32687人。

二、整改情况

1.逐步消除D危房。

我县以山地和丘陵为主，是山洪和泥石流多发区，属地质灾害多发县，每年有5%的B、C级危房衍变成新的D级危房，目前我县仍有新增未改造的D级危房1.8858万平方米。为此，我县已根据校安工程建设规划要求制订了《平江县中小学校校舍安全建设规划》和薄弱学校建设规划、平江县中小学校建设规划，建立了校舍维修改造长效机制，每年整合校安工程、初中工程、薄弱学校改造等项目资金全力推进学校危房改造。虽然危房改造是一个长期而艰巨的任务，但我们将抓住机遇，集中资金，在确保学校师生安全前提下，优先逐步消除D级危房，确保不使用D级危房。
　　 2.分步添置更换课桌椅。

长期以来，我县教育局和各中小学校多方采取措施添置更换课桌椅，基本保证了所有中小学校每名学生都有课桌椅。至2014年5月还有24996张课桌椅需逐年更换。计划每年安排30-50万元购置课桌椅，三年内确保每名学生都有合格课桌椅。具体安排如下： 2014年计划购置课桌4000张，2015年计划购置课桌10996张，2016年计划购置课桌10000张。

3.分步添置和更换寄宿学生床位。

全县农村义教阶段学校目前有寄宿生人数为28062人，虽加大了床铺更换力度，仍没有达到一人一床位的基本要求。二人一床、床铺破旧和不合要求现象十分普遍。至2014年5月尚需添置和更换床铺6607个（3304张床）。计划每年安排70-80万元添置和更换铺位，确保三年内全县寄宿学生一人一床位。具体安排如下：2014年计划购置学生用床1600张，2015年计划购置学生用床1000张，2016年计划购置学生用床704张。
　　4.确保学校有安全饮用水。

目前，我县使用自来水的学校47所，使用井水或引用天然水的自备水源学校287所，缺水的学校72所。饮用水安全隐患较大。计划每年安排20万元用于学校饮用水改造，同时将学校饮用水安全纳入国家农村饮水安全改造项目。

5.逐步满足师生食堂、厕所需要。

我县中小学校共有在校学生10.6万人，按建标109-2008，共需食堂面积9.1万平方米，我县现有5.3万平方米，还需3.8万平方米；共需厕所蹲位7680个，现有蹲位4560个，还需新建蹲位3120个。为此，我县根据薄弱学校改造要求，制订了2011-2015年薄弱学校建设规划和2011-2015年薄弱学校食堂建设规划。根据规划逐年进行进行学校厨厕改造。今年我县安排厨厕建设项目64个，规划建设面积5403平方米，计划投资775万元。

6.确保学校教室和寝室门窗基本完好。

目前，我县中小学校教室和寝室门窗基本完好，但有一部分学校的门窗仍在使用杉木门窗，因长年受雨水、虫蚁侵蚀，需进行更换，加之门窗是建筑物中的易损品，随着使用时间的延长，破损程度也随之增加，因此这是一个长期的维修与更新过程。每年学校的部分门窗需要维修更换数量十分巨大。为此，我县建立了中小学校校舍维修改造长效机制，每年安排500万元中小学校维修公用经费用于校舍维修改造。

7.彻底消除学生上下学存在的突出安全隐患。

因地域条件、调整布局和乘车等原因，学校学生上下学存在不同程度的安全隐患。对此，县政府积极组织各有关部门和各学校在设施设备和上下学时间段方面，均采取了有效措施，但学校安全隐患依然存在。全县尚有171个安全隐患点亟待消除。根据本次督查情况，县政府组织召开了各乡镇及有关部门参加的学校安全工作专题会议，全面落实了物防人防措施。首先，重视设施设备建设。各乡镇及相关部门，根据各自职责，对各地学校学生上下学地段的设施设备建设进行重新排查，确保物防措施到位。其次，重视安全管理。一是抓好宣传教育，教育学生不乘坐无牌、无证、车况不好车辆以及报废车、载货车、拖拉机改装车、三轮车、摩托车等车辆；提示步行上下学的学生遵守交通规则，主动避让行驶车辆；宣传告知家长，不要租用非客运车辆接送学生。二是落实学生乘车指导，劝导未满12周岁的小学生不骑自行车，中学生不骑电动车、助力车、摩托车上路。再次，强化部门联动。定期（适时）召开学生乘车安全联席会议，落实专项整治，查漏补缺，紧密配合，形成齐抓共管的局面，确保8月31日前彻底消除学生上下学安全隐患。

8.尽力做好乡村教师生活补助工作。

我县虽是国贫县，但我县乡村教师未享受集中连片特困地区教师生活补助。县政府在继续尽力做好财政每年为506个山区教师岗位提供每月100元生活补助工作的同时，努力争取上级重视，使我县早日进入享受国家集中连片特困地区乡村教师受生活补助行列。

9.努力做好配备数字教育资源接收和播放设备工作。

全县尚有221所学校暂未开通网络，网络接入率50.1%；尚差学生用计算机电脑8200台；只有80%以上教学点配备卫星数字接收播放设备；多媒体教室只有863间，其中“班班通”设备770套，信息终端到班目标的学校17所，终端到班全覆盖率3 .83%；乡镇及以上学校多媒体到班尚差728套。为此，我们将抓住机遇，争取重视，加快各学校的网络基础设施建设。计划2014-2015年底，实现乡镇和乡镇以上各学校实现互联网宽带接入10M以上，农村义务教育阶段学校宽带网络接入率达85%以上；改扩建电脑教室约30间以上，新增学生终端900套以上，从而满足信息技术课程教学、考试报名、网络集训等活动的需要；加大网络接入条件下的课堂信息终端建设力度，努力实现信息终端到班全覆盖率10%以上，多媒体设备到校覆盖率60%以上。

10.继续按规定拨足公用经费。

全县继续按规定全额拨足了学校公用经费（全年：小学560元，初中760元）。初中由县财政直接全额拨付到校，小学由县财政按预算拨付到学区，再由学区拨付到完小、村小、教学点，确保各学校经费正常运转。

11.尽量开齐国家规定课程。

受编制、师资和功能室限制，全县村小开齐国家规定课程率为90%，教学点开齐国家规定课程率为80%，乡镇小学开齐国家规定课程率为95%，初中开齐国家规定课程率为100%。对此，我们采取如下措施：一是保障学校教师编制。在做好近期生源变动和教师自然减员的预测工作前提下，采用招聘、转岗、调余补缺、轮岗交流、初中援教小学等举措，保障小学、初中的师生比基本达标。计划2014年新招中小学校特岗教师320人。特别是对边远的村小、教学点，针对教师招不来、留不住现象，实行新招定岗教师20人。二是优化师资队伍结构。针对中小学教师学科和年龄结构不合理现状，特别是音体美、心理健康等专业性较强学科教师欠缺较多实际，科学调配现有师资。采取“城区支援农村、近郊支援边远、强校支援弱校”、“城区+城郊+教学点”、“完小+村小+教学点”以及小学英语和非文化课“跑教”等模式，尽力开齐国家规定课程。三是充分发挥现有数字教育资源接收和播放设备作用。从而确保开齐国家规定课程率村小达到95%、教学点达到90%、乡镇小学和初中继续达100%。

平江县人民政府

2014年6月20日

平江县人民政府办公室          2014年6月20日印发