附件2

平江县2017年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称          平江县发展和改革局

评价方式：部门（单位）           绩效自评

填 报 人：                     吴聚意

联系电话：                   13574006370

报告日期： 2017年12月31日

平江县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |
| --- |
| 联系人 | 吴聚意 | 联络电话 | 13574006370 |
| 人员编制 | 58 | 实有人数 | 71 |
| 职能职责概述 | 1，项目审批包括招投标。2，项目管理，包括招投标和项目稽察。3，经济社会发展规划计划编制。4，价格和收费规范管理。5，争项争资。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：推动县城发展 任务2：突出争项争资 任务3：全力以赴脱贫攻坚 任务4：做好项目监管 任务5：加强与各重要部门的协调对接 任务6：确保经济体制改革有序推进 任务7：强化干部作风 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1.率先推行行政集中审批和在线审批。坚持“谁审批，谁负责”，截止12月10日，共审批项目329个，其中备案项目83个，审批项目246个，通过投资项目在线审批监管平台受理的项目212个。 2.全力以赴争项争资。截止12月初，我局在各个领域，直接争取中央、省预算内专项资金约3.14亿元，比2016年度净增加19.2%。同时，成功申报全国结合新型城镇化开展农民工返乡创新试点示范县。 3.认真承办实事。负责光伏扶贫电站建设，在选址难，接入难，施工难，管理难得情况下，于9月23日完成64个村级电站建设，在10月31日全部实现并网发电，电站建设及并网数量达到省下达的178%。第二批72个村采取联村合建模式在安定村集中建设，元月份可建成并实现并网发电。 4.服务项目建设。全年共办理变更申报项目14个，已下达变更批复的项目6个，节约财政资金397万元，资金节约率20%。 5.紧盯发展指标。在固定资产投资工作上，不管是54万元以上项目占比，还是项目储备，在各县市中遥遥领先，10月份还为全市做出贡献。另从目前情况来看，GDP固定资产投资增幅在六县市中保持第一问题不大，万元GDP能耗可以达到年度平均值。 6.强化价格监督。在沙石，红砖，混凝土搅拌等行业，打击垄断，第一时间稳控价格，及时调控监管，严格控制涨幅；坚持常态检测，对各行各业不合理收费行为进行监管查处，全年共处理违规收费案件32起，处罚金额达201万元。 7.驻村帮扶工作。①充实驻村工作队力量到位，选派两名年轻干部专职驻村帮扶。②以规促行扶贫规划到位，制定郊阳村两年扶贫规划。③联合审查精准识贫到位，对郊阳村建档立卡户逐户上门核查，对所有数据信息进行审查清理。④拓宽渠道产业发展到位，成立扶贫专业合作社，建立50亩猕猴桃基地，新建60KW光伏发电站，并于9月并网发电。支持发展养殖大户6户带头致富。⑤精准扶贫结对帮扶到位，郊阳村所有建档立卡贫困户一对一帮扶全覆盖，干部全年帮扶资金共15万元。⑥扶贫项目推进到位，截止目前村部建设已经完成征地选址和三通一平，异地搬迁工程已经完工，11户扶贫已于12月3日入住，完成村级公路拓宽改造5.8公里，村级学校改扩建项目正在建设中。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| 年度收入情况（万元） |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
|  |  | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1018.09 | 190.35 | 967.56 |  |  | 50.53 |
| 1、局机关 | 1018.09 | 190.35 | 967.56 |  |  | 50.53 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
|  |  | 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
|  |  |  | 人员支出 | 公用支出 |  |  |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 1160.5 | 866.64 | 753.47 | 113.17 | 293.87 | 47.93 |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： |
|  |  | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 31.18 | 21.99 | 9.19 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 |
|  |  | 在用固定资产 | 出租固定资产 |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 264.89 | 264.89 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
|  | 目标1：推动县城发展 目标2：突出争项争资 目标3：全力以赴脱贫攻坚 目标4：做好项目监管 目标5：加强与各重要部门的协调对接 目标6：确保经济体制改革有序推进 目标7：强化干部作风 | 各项目标完成情况良好 |
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
|  | 产出目标 （部门工作实绩，按平江县委、政府综合考核内容，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：单位工作争先创优 | 党建工作、固定资产投资等工作在全县单位前列 |
|  |  |  | 指标2：脱贫攻坚 | 行业扶贫（光伏扶贫省检验收排名前列） |
|  |  |  | 指标3：队伍建设 | 党风廉政建设和干部作风建设严格考核 |
|  |  | 数量指标 | 指标1：推行行政集中审批和在线审批 | 截止12月10日，共审批项目329个，其中备案项目83个，审批项目246个，通过投资项目在线审批监管平台受理的项目212个。 |
|  |  |  | 指标2：全力以赴争项争资 | 截止12月初，我局在各个领域，直接争取中央、省预算内专项资金约3.14亿元，比2016年度净增加19.2% |
|  |  |  | 指标3：服务项目建设 | 全年共办理变更申报项目14个，已下达变更批复的项目6个，节约财政资金397万元，资金节约率20% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：支付进度迅速 | 财务支付报账基本可以实现当天报账，另日到账 |
|  |  |  | 指标2：政令传达快 | 政策文件当天全局可以实现学习了解 |
|  |  |  | 指标1：支付进度迅速 | 财务支付报账基本可以实现当天报账，另日到账 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算执行 | 资金按预算计划合理支配和使用 |
|  |  |  | 指标2：三公经费减少 |  |
|  |  |  | 指标1：预算执行 | 资金按预算计划合理支配和使用 |
|  | 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：价格监控 指标2：社会事业项目建设监控 | 1.完成对社会经济市场的价格监督，严格把控2.项目建设从立项到稽察严格把控 |
|  |  | 经济效益 | 指标1：预算控制 | 指标2：预算节约情况 |
|  |  | 生态效益 | 指标1：中央环保督查 | 完成督查相关整改要求 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：对市场价格的举报的受理和稽察 指标2：项目招投标问题反馈的受理和稽察 指标3：驻村扶贫 | 1.群众举报情况及时调查取证和处理2.对项目招投标期间出现的问题进行调查和处理3.派驻驻村干部，采取行业扶贫、产业扶贫等措施帮扶 |
| 绩效自评综合得分 | 96 |
| 评价等次 | 良好 |
| 平江县发展和改革局2017年度单位整体支出绩效评价报告 一、单位概况 （一）单位基本情况 1、部门职能职责 根据中共平江县委办公室、平江县人民政府办公室关于印发《平江县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（平办发（2016）46号文件精神，平江县发展和改革局是平江县人民政府组成部门，主要负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；指导全县经济体制改革；统筹安排全县投资项目；编制和执行全县价格改革规划；承办县委、县政府交办的其他事项等。 2、人员编制情况 平江县发展和改革局独立编制机构1个，独立核算机构1个，2017年编办核定编制数58人，其中：行政编制28人，事业编30人。实有在职人员71人，退休人员26人。内设机构有：办公室、政工人事股、国民经济综和运行调节股、经济体制改革股、固定资产投资股、工业和交通股、农村经济股、社会发展股和财贸服务股、资源节约和环境保护股、综合法规股、重大项目稽察办公室、收费管理股、商品价格管理股、医药和旅游价格管理股、行政审批办公室；二级机构有：平江县经济信息中心、平江县节能监察监测中心、平江县政府投资项目管理办公室、平江县以工代赈办公室、平江县价格成本调查队、平江县价格认证中心、平江县价格监督检查所、平江县能源办公室、平江县区域经济合作发展办公室、平江县价格调节管理办公室。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 单位全年总支出1160.5万元，其中人员支出753.47万元，公用支出113.17万元，项目支出293.87万元；公用支出中公务接待支出21.99万元，公务用车运行维护费支出9.19万元，年末固定资产264.89万元。 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 单位全年基本支出899.52万元，其中人员支出753.47万元，公用支出113.17万元； （二）专项支出 项目支出293.87万元；主要用于项目库运行、光伏扶贫、刑事涉案物价格鉴定、节能减排等工作。 三、单位整体支出绩效情况 1、率先推行行政集中审批。从4月底开始，将原先分布在10多个股室，由6名班子成员负责的行政审批权限全部集中到一个股室，明确一名班子成员负责审批工作，到政务中心驻厅办公，坚持“谁审批、谁负责”，将审批权限下放到审批一线，项目受理、资料审查、领导审批、文件印发等所有行政审批事项均在政务中心实行一站式办结，对工业园企业投资项目试行在线审批，缩减了办事程序，提高了工作效率，方便了服务对象，社会反响良好。截至12月10日，共审批项目329个，其中备案项目83个，审批项目246个，通过投资项目在线审批监管平台受理的项目212个。 2、全力以赴争项争资。不放过任何一次争项争资机会，截至12月初，我局在社会事业、农业水利、旅游、生态环保、民政、棚改、文教卫生、区域合作等领域，直接争取中央、省预算内专项资金约3.14亿元，比2016年度净增加19.2%。同时，积极争取平江县继续享受西部大开发政策待遇，成功申报全国结合新型城镇化开展农民工返乡创业试点示范县。 3、认真承办实事。负责光伏扶贫电站建设，在选址难、接入难、施工难、管理难的情况下，于9月23日完成64个村级电站建设，在10月31日全部实现并网发电，电站建成及并网数量达到省下达计划的178%。目前各个电站运行正常，第一批并网发电的村级站发电量已达2万度。建立了电站运维管理服务机制和机构，各电站都明确了专职管理员，确保小故障在3个小时内解决，较大故障在5小时内解决。建立运行监测遥控管理系统，通过手机、电脑可以监测到每个站点的日发电量、月发电量和年度发电总量。确定了电站收益分配方案，明确收益的60%用于村集体收入，40%采取救助和奖补两种方式，用于解决建档立卡贫困户的实际困难和公益事业。第二批72个村采取联村合建模式在安定村集中建设，元月份可建成并实现并网发电。到春节前，我县村级光伏扶贫电站建设任务将全面完成。 4、服务项目建设。一是审批立项从快。坚持集中办理、优先办理，从简从快做实前期工作，确保重点工程顺利推进；二是工程变更从严。坚持按原则办事、按规矩办事，对政府投资项目工程变更会同“4+1”部门严格把关，全年共办理变更申报项目14个，已下达变更批复的项目6个，节约财政资金397万元，资金节约率20%；三是跟踪协调从紧。在县委、县政府主要领导带领下，对抽水蓄能、平江火电等重大项目长年长期跟踪，及时掌握动态，经常与省发改委、省能源局保持密切联系，尽微薄之力推动重大项目建设。牵头做好平江高新产业园区扩区调区工作，力争在明年5月底拿到省发改委批复，比常规时间提前4个月。 5、紧盯发展指标。在全县发展态势良好、考核排名竞争日趋激烈的情况下，我们对GDP、固定资产投资、二三产业占比、万元GDP能耗和项目建设等主要经济指标和考核内容不敢有丝毫松懈。一是做实基础工作，按照统计要求和考核细则逐项把基础工作做实，特别是固定资产投资，不管是5000万元以上项目占比，还是项目储备，在各县市中遥遥领先，10月份还为全市作出了贡献；二是加强对接协调，与县统计局每月会商一次，到市统计局每季度协调一次，从10月份起，每月到市发改委和市统计局协调。根据目前掌握的情况来看，GDP和固定资产投资增幅在六县市中保持第一问题不大，万元GDP能耗可以达到年度目标值，项目建设考核力争加记6分，二三产业占比达到目标值虽然有困难但会全力确保。 6、强化价格监督。今年是个特殊的年份，随着中央环保督查的深入推进，水泥行业限产能，同时因为砂石、矿石等资源锐减，建筑材料一度大幅涨价，砂石、红砖、混凝土搅拌等行业甚至出现哄抬物价现象，造成建筑材料市场价格混乱，不仅影响全县工程推进，而且还关系到群众切身利益，反响较大。在县政府及主要领导指导下，我们积极应对，强化价格监管，一是打击垄断行为，邀请省发改委价格监督局到平江指导，打击砂石垄断行为，取缔长木龙砂石协会，第一时间稳控砂石价格；二是及时调控监管，认真做好成本调查，与周边县市保持平衡，对建筑主材料坚持实行政府指导价格，严格控制涨幅，今年对红砖、砂石、混凝土共出台了6次指导价格，并在电视台公开公示；三是坚持常态监测，对砂石、水泥、红砖、混凝土生产站点和销售场地坚持每周一巡察，即时掌握价格动态，即时告诫提醒，先后约谈、告诫砂场业主8人次，特殊时期每周向县政府报送价格信息。同时，对各行各业不合理收费行为进行监管和查处，全年共处理违规收费案件32起，处罚金额达201万元。 7、积极整改环保项目。今年，中央、省、市发改委和环保部门先后5次到我县稽察、督查生态环保、水环境综合治理、社会事业和棚改配套工程等项目，问题较多，特别是中央环保督查重金属污染治理项目，整改压力较大。在县委、县政府的高度重视下，在县政府主管领导的直接领导下，在环保部门和业主单位的积极作为下，通过变更业主、调整方案、理顺矛盾等积极有效的举措，两个重金属污染治理项目整改效果较好，长寿南坑项目有望在元月份竣工，浯口指白项目已提交验收申请。 8、做实驻村帮扶工作。郊阳村共有建档立卡贫困户79户315人， 2014年已脱贫4户20人，2015年已脱贫15户52人，2016年已脱贫4户22人，2017年已脱贫19户82人，2018年预脱贫37户139人。今年自进驻郊阳村以来，我局在驻村帮扶工作上做实了以下几项工作：一是充实驻村工作队力量到位，选派两名年轻干部专职驻村帮扶；二是以规促行扶贫规划到位，结合郊阳村实际，制订郊阳村两年扶贫规划；三是联合审查精准识贫到位，对郊阳村建档立卡户逐户进行上门核查，同时对所有数据信息进行审查清理，删除四类人员24户103人，富裕户31户133人，新增8户29人，最终确定79户精准扶贫户；四是拓宽渠道产业发展到位，成立扶贫专业合作社，建立50亩猕猴桃基地，新建60KW光伏发电站，并于9月并网发电，支持发展养殖大户6户带头致富；五是精准扶贫结对帮扶到位，郊阳村所有建档立卡贫困户一对一帮扶全覆盖，干部全年帮扶资金共15万元；六是扶贫项目推进到位，截止目前村部建设已经完成征地选址和三通一平，易地搬迁工程已经完工，11户扶贫户已于12月3日入住，完成村级公路拓宽改造5.8公里，村级学校改扩建项目正在建设中。 9、从严从实抓好党建。一是强基固础抓强阵地建设。2017年以来，局党组就党建工作形成党组会议纪要8次，全局会议纪要1次，重要工作安排3次，确保了每项党建工作任务有班子负责，专人落实。同时各党支部严格按照阵地建设“五化”要求，以“十有”标准高水平、高质量进行标准化建设。二是从严从实抓牢党员管理。今年以来，我局创新开展党员积分管理工作，着重鼓励党员干部创先争优，每月结合局党建工作安排，依据党员现实表现灵活增设加减项，积分管理“一月一评分、一季一公示”，较好的激发了党员干部的示范带头作用。三是以上率下抓实党员教育。2017年以来，我局以党组或支部为单位共就“四种精神”、深化改革等专题开展讨论活动9次，开展党风廉政建设专业题讲座3次，班子成员讲党课8次，贯彻落实党的十九大精神学习活动3次，基本上确保了一月一学习的力度。同时将“红星云”的学习纳入党员积分管理，形成了“一周一通报、一月一督查”的工作制度，班子成员主动“晒分”，在党员干部中形成了你追我赶的学习氛围。四是突出创新抓好党建亮点。积极探索创新党日活动形式，通过党员活动日的开展不断强化干部之间的凝聚力、战斗力。自6月以来，局党组通过讲党课、学习讨论、参观学习、户外比赛等多种形式开展党日活动10余次，充分发挥了党员干部的主观能动性，为发改的党建工作开创了新局面。 四、有关建议 1、投资要保持力度。一是坚定投资决心。发展才是硬道理，2018年是十三五规划中期，是加快发展的黄金时期，更是脱贫攻坚的关键时期，因此要以投资推动发展；二是破解投资难题。要通过盘活土地、争项争资、招商引资、试行PPP项目等争取为投资提供保障，有效化解财政举债风险；三是突出投资重点。一要突出园区建设，加快扩区调区，加强园区配套设施建设，加快招商引资，引老乡建家乡。二要突出产业建设，主要是“做强、做大、做精”我县旅游产业。三要突出民生实事。主要是打赢脱贫攻坚战。 2、项目要加快推进。抽水蓄能、平江电厂、平益高速、蒙华铁路、幕阜山风景区开发是增强县域经济实力、完善交通格局、提升旅游品味的重大项目，要克服一切困难，举全县之力推进，争取早建成早收益。 3、改革要攻坚克难。重点要抓好“放管服”改革，借鉴浏阳经验，下大气力推进行政集中审批和在线审批，全面优化发展环境。 |