附件1

平江县2025年第一批以工代赈中央预算内投资计划表

| 序号 | 省 | 地(市、州) | 县(市、区) | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模汇总 | 建设内容汇总 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次申请投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管直接责任单位 | 日常监管直接责任单位监管责任人 | 预计带动当地群众务工人数（非人次） | 预计发放劳务报酬金额 | 预计培训务工群众人数（非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 其中，对易地搬迁脱贫群众吸纳带动情况 |  | 所采取的综合赈济模式类型（公益类/产业类） | 项目发包方式 | 项目计划采取的劳务组织模式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计吸纳易地搬迁群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） |  |  |  |  |  | （人） | （万元） | （人） | （人） | （人） | （万元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资 | 1109 |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 | 267.87 | 201 | 8 | 37 | 49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 760 |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它地方财政性建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它投资 | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县石牛寨镇交通基础设施灾后重建以工代赈项目 | 新建 | 水毁农村公路修复、通村公路提质改造、新建混凝土挡土墙、排水沟。 | 水毁农村公路3100米修复建设，通村公路提质改造2700米（将原有3米路面拓宽至5米） ，新建混凝土挡土墙900立方米，排水沟1200米。 | 2025年3月 | 2025年12月 | 总投资 | 553 |  |  |  | 直接 投资 | 平江县石 牛寨镇人 民政府 | 李益龙 | 平江县发展和改革局 | 陈强 | 106 | 133.96 | 106 | 4 | 25 | 32 | 公益类 | 其它 | “乡镇政府+村级劳务合作社（村民理事会）+当地群众” |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 380 |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它地方财政性建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它投资 | 173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县虹桥镇幕阜新村道路拓宽提质改造以工代赈项目 | 新建 | 道路拓宽提质改造、路面修复、新建挡土墙、排水沟。 | 幕阜新村道路拓宽提质改造5600米，路面由3.5米拓宽至5.0米； 破损路面修复1568平方米， 新建挡土墙1152立方米，排水沟3825 米。 | 2025年3月 | 2025年12月 | 总投资 | 556 |  |  |  | 直接 投资 | 平江县虹桥镇人民政府 | 吴一军 | 平江县发展和改革局 | 陈强 | 95 | 133.91 | 95 | 4 | 12 | 17 | 公益类 | 其它 | “乡镇政府+村级劳务合作社（村民理事会）+当地群众” |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 380 |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地方预算内投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它地方财政性建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它投资 | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |